ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

 «Развитие транспортной системы» на 2022 год

 за отчетный период 9 месяцев 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Константиновского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
|  | Муниципальная программаРазвитие транспортной системы | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | X | X | X | 97617,6 | 97617,6 | 36901,2 | 60716,4 |
|  | Подпрограмма 1 Развитие транспортной инфраструктуры | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | X | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 94686,3 | 94686,3 | 34591,1 | 60095,3 |
| 1 | Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Константиновского района  | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1629,4 | 1629,4 | 1629,4 | 0,0 |
| 2 | Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений  | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 15006,9 | 15006,9 | 12771,2 | 2235,6 |
| 3 | Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений  | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 0,0 |
| 4 | Расходы на проведение технического надзора за выполнением работ по капитальному ремонту муниципальных объектов транспортной инфраструктуры  | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | проведение технического надзора за выполнением работ по капитальному ремонту | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1358,3 | 1358,3 | 132,8 | 1225,5 |
| 5 | Расходы на разработку проектно-сметной документации на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования  | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | разработку проектно-сметной документации значения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 191,9 | 191,9 | 191,9 | 0,0 |
| 6 | Расходы на проведение авторского надзора за выполнением работ по капитальному ремонту автомобильных дорог  | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | проведение авторского надзора | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 127,0 | 127,0 | 0,0 | 127,0 |
| 7 | Расходы на проведение технического надзора за проведением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования  | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | проведение технического надзора | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 539,4 | 539,4 | 319,4 | 220,1 |
| 8 | Капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры  | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | Капитальный ремонт муниципальных объектов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 634,8 | 634,8 | 73,4 | 561,4 |
| 9 | Капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры  | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | Капитальный ремонт муниципальных объектов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 62835,0 | 62835,0 | 7263,3 | 55571,7 |
| 10 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 275,3 | 275,3 | 121,3 | 154,0 |
| 11 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения на территории Константиновского городского поселения | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | Повышение безопасности дорожного движения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2931,3 | 2931,3 | 2310,2 | 621,1 |
| 12 | Расходы на разработку проектов организации дорожного движения  | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | Разработка проектов организации дорожного движения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 25,0 | 25,0 | 20,0 | 5,0 |
| 13 | Расходы на нанесение продольной разметки и разметки пешеходных переходов  | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | нанесение продольной разметки | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1570,9 | 1570,9 | 1570,9 | 0,0 |
| 14 | Расходы на установку (замену) дорожных знаков  | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | установка (замена) дорожных знаков | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 105,6 | 105,60 | 105,6 | 0,0 |
| 15 | Расходы на установку (замену) дорожных знаков  | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | установка (замена) дорожных знаков | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 97,1 | 97,1 | 0,0 | 97,1 |
| 16 | Расходы на обустройство пешеходных переходов согласно новым национальным стандартам  | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | обустройство пешеходных переходов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 0,0 |
| 17 | Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Константиновского городского поселения"  | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | обустройство пешеходных переходов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 529,7 | 529,7 | 0,0 | 529,7 |
| 18 | Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Константиновского городского поселения"  | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | содержание светофора | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 160,0 | 160,0 | 73,8 | 86,2 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2022 год по итогам за 9 месяцев 2022 года

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 29.12.2018 № 209. На реализацию Муниципальной программы в 2022 году (с учетом изменений, внесенных в бюджет в за 9 месяцев 2022 года) предусмотрено средств в объеме 97617,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 36901,2 тыс. рублей. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация Константиновского городского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1- Развитие транспортной инфраструктуры.

подпрограмма 2 - Повышение безопасности дорожного движения на территории Константиновского городского поселения.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год предусмотрено 94686,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 34591,1 тыс. рублей Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2022 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Константиновского городского поселения» (далее – подпрограмма 2) на 2022 год предусмотрено 2931,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2310,2 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2022 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе, либо по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Заместитель главы Администрации

Константиновского городского поселения А. В. Агарков

Начальник отдела

муниципального хозяйства О. С. Шевченко

Начальник

финансово - экономического отдела Е. В. Хрипунова