РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОНСТАНТИНОВСКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2021 г. Константиновск № 218

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие транспортной системы»

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 14.06.2018 № 395 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского городского поселения, постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 14.06.2018№ 396 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Константиновского городского поселения», Администрация Константиновского городского поселения, **постановляет:**

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие транспортной системы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на сайте Администрации Константиновского городского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Константиновского района А. В. Агаркова.

Глава Администрации

Константиновского городского поселения А.А. Казаков

Приложение к постановлению

Администрации Константиновского

городского поселения

от 30.12.2021 № 218

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок  реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) [<2>](#Par1127) | | | | | |
| Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Константиновского городского поселения | Бюджет  Константиновского района | внебюд-жетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | X | 31.12.2022 | 81069,1 |  | 62835,0 | 18234,1 |  |  |
|  | Подпрограмма 1.  «Развитие транспортной инфраструктуры Константиновского городского поселения» | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | X | 31.12.2022 | 77248,2 |  |  |  | - | - |
|  | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,  отвечающих нормативным требованиям | 31.12.2022 | 12293,1 |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры (Капитальный ремонт дороги асфальтированной, расположенной по адресу: Россия, Ростовская обл., Константиновский район, г. Константиновск ул. Ленина) | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,  отвечающих нормативным требованиям | 31.12.2022 | 63469,8 |  | 62835,0 | 634,8 |  |  |
|  | Расходы на проведение технического надзора за выполнением работ по капитальному ремонту муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | проведение технического надзора | 31.12.2022 | 1358,3 |  |  | 1358,3 |  |  |
|  | Расходы на проведение авторского надзора за выполнением работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | проведение авторского надзора | 31.12.2022 | 127,0 |  |  | 127,0 |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Константиновского городского поселения» | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | X | 31.12.2022 | 3820,9 |  |  | 3820,9 |  | **-** |
|  | Нанесение продольной разметки и разметки пешеходных переходов | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | Сокращение количества нарушений правил дорожного движения | 31.12.2022 | 2925,2 |  |  | 2925,2 |  | - |
|  | Установка (замена) дорожных знаков | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | Сокращение количества нарушений правил дорожного движения | 31.12.2022 | 349,0 |  |  | 349,0 |  |  |
|  | Расходы на обустройство пешеходных переходов | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна |  | 31.12.2022 | 386,7 |  |  | 386,7 |  |  |
|  | Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Константиновского городского поселения" | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна |  | 31.12.2022 | 160,0 |  |  | 160,0 |  |  |