РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОНСТАНТИНОВСКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2021 № 220

г. Константиновск

Об утверждении плана

реализации муниципальной

программы Константиновского городского поселения «Благоустройство территории Константиновского городского поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 14.06.2018 № 395 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского городского поселения, постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 14.06.2018№ 396 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Константиновского городского поселения», Администрация Константиновского городского поселения, **постановляет:**

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения ««Благоустройство территории Константиновского городского поселения» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на сайте Администрации Константиновского городского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Константиновского района А.В. Агаркова.

Глава Администрации

Константиновского городского поселения А.А. Казаков

Приложение к постановлению

Администрации Константиновского

городского поселения

от 30.12.2021 № 220

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Благоустройство территории Константиновского городского поселения» на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации  | Объем расходов, (тыс. рублей) [<2>](#Par1127) |
| Всего | федеральный бюджет | областнойбюджет | бюджет Константиновского городского поселения  | БюджетКонстантиновского района | внебюд-жетныеисточники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа«Благоустройство территории Константиновского городского поселения» | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | **X** | **X** | **32 508,9** | **0** | **0** | **32 508,9** | **-** | **-** |
| 2 | Подпрограмма 1«Организация благоустройства территории Константиновского городского поселения» | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Поддержание санитарных норм и эстетического вида территории Константиновского городского поселения | **31.12.2022** | **8 411.2** | **0** | **0** | **8 411.2** |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.1Содержание зеленых насаждений | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Озеленение территории | **31.12.2022** | 272,9 | **0** | **0** | 272,9 |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1.1.1Мероприятие по содержанию зеленых насаждений | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Озеленение территории | **31.12.2022** | 272,9 | **0** | **0** | 272,9 |  |  |
| 3.2 | Контрольное мероприятие Заключение контракта по поливу | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.2Уличное освещение | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Содержание сетей уличного освещения в полном объеме. Повышение качества жизни населения на территории Константиновского городского поселения | **31.12.2022** | 4289,8 | **0** | **0** | 4289,8 |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.3Уличное освещение в рамках Энергосервисного контракта | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Улучшение физического состояния подрастающего поколения | **31.12.2022** | 2685,0 | **0** | **0** | 2685,0 |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.4Содержание сетей уличного освещения | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Сохранение памяти жителей о погибших защитниках города | **31.12.2022** | 775,0 | **0** | **0** | 775,0 |  |  |
| 6.1 | Мероприятие 1.4.1Техническое обслуживание линий уличного освещения | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Сохранение памяти жителей о погибших защитниках города | **31.12.2022** | 775,0 | **0** | **0** | 775,0 |  |  |
| 6.2. | Контрольное мероприятие Заключение контракта на обслуживание сетей | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 1.5Транспортировка и поставка природного газа к «Вечному огню» | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Поддержание санитарно-эпидемиологической обстановки | **31.12.2022** | 34,1 | **0** | **0** | 34,1 |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 1.6Тральные работы | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Поддержание санитарных норм и эстетического вида территории Константиновского городского поселения | **31.12.2022** | 35,0 | **0** | **0** | 35,0 |  |  |
| 8.1 | Мероприятие 1.6.1Проведение местного траления акватории, по определению препятствий у пассажирского причала | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Поддержание санитарных норм и эстетического вида территории Константиновского городского поселения | **31.12.2022** | 35,0 | **0** | **0** | 35,0 |  |  |
| 8.2 | Контрольное мероприятие Заключение контракта по обследованию акватории р. Дон | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 1.7Дезинсекционная обработка территории | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Освещение улиц для безопасного прохода жителей | **31.12.2022** | 196,4 | **0** | **0** | 196,4 |  |  |
| 9.1 | Мероприятие 1.7.1Проведение акарицидной обработки территорий общего пользования от клещей, и комаров | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Освещение улиц для безопасного прохода жителей | **31.12.2022** | 196,4 | **0** | **0** | 196,4 |  |  |
| 9.2 | Контрольное мероприятие Заключение контракта по обработке территорий общего пользования | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ОМ 1.8Приобретение основных средств | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Содержание сетей уличного освещения в полном объеме. Повышение качества жизни населения на территории Константиновского городского поселения | **31.12.2022** | 0 | **0** | **0** | 0 |  |  |
| 11 | ОМ 1.9 Приобретение материальных запасов | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Улучшение физического состояния подрастающего поколения | **31.12.2022** | 0 | **0** | **0** | 0 |  |  |
| 12 | ОМ 1.10 Благоустройство общественных территорий | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Поддержание санитарных норм и эстетического вида территории Константиновского городского поселения | **31.12.2022** | 123,0 | **0** | **0** | 123,0 |  |  |
| 13 | ОМ 1.11 Обслуживание фонтана и автополива в Центральном парке г. Константиновска | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Содержание сетей уличного освещения в полном объеме. Повышение качества жизни населения на территории Константиновского городского поселения | **31.12.2022** | 0 | **0** | **0** | 0 |  |  |
| 14 | Контрольное мероприятие  | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы | **Х** | Х |  |  |  |  |  |
| 15 | Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых учреждений» | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Улучшение физического состояния подрастающего поколения | **31.12.2022** | **24 097,7** | **0** | **0** | **24 097,7** |  |  |
| 16 | Основноемероприятие 2.1.Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых учреждений (выплаты персоналу КУ) | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Поддержание эстетического вида города | **31.12.2022** | 18 289,7 | **0** | **0** | 18 289,7 |  |  |
| 17 | Основноемероприятие 2.2.Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых учреждений (закупка товаров и услуг для обеспечения муниципальных услуг) | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки | **31.12.2022** | 5 724,0 | **0** | **0** | 5 724,0 |  |  |
| 18 | Итого по муниципальной программе | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Х | **Х** | **32 508,9** | **0** | **0** | **32 508,9** |  |  |