

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2023 г. Константиновск № 78.13/1760-П

**Об утверждении плана реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие транспортной системы»**

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 14.06.2018 № 395 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского городского поселения, постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 14.06.2018№ 396 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Константиновского городского поселения», Администрация Константиновского городского поселения, **постановляет:**

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие транспортной системы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования в информационном бюллетене «Константиновское городское поселение» и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Константиновского городского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Константиновского городского поселения А. В. Агаркова.

Глава Администрации

Константиновского городского поселения А. А. Казаков

Постановление вносит отдел муниципального хозяйства

Приложение к постановлению

Администрации Константиновского

городского поселения

от 26.12.2023 № 78.13/1760-П

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок  реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) [<2>](#Par1127) | | | | | |
| Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Константиновского городского поселения | Бюджет  Константиновского района | внебюд-жетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | X | 31.12.2024 | **105088,0** |  | **85858,7** | **19229,3** |  |  |
|  | Подпрограмма 1.  «Развитие транспортной инфраструктуры Константиновского городского поселения» | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | X | 31.12.2024 | **101266,2** |  | **85858,7** | **15407,5** | **-** | **-** |
|  | Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооруженй (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,  отвечающих нормативным требованиям | 31.12.2024 | 14207,5 |  |  | 14207,5 |  |  |
|  | Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооруженй (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,  отвечающих нормативным требованиям | 31.12.2024 | 85858,7 |  | 85858,7 |  |  |  |
|  | Расходы на проведение технического надзора за проведением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | Проведение технического надзора за проведением работ по ремонту автомобильных дорог | 31.12.2024 | 1200,0 |  |  | 1200,0 |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Константиновского городского поселения» | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | X | 31.12.2024 | **3821,8** |  |  | **3821,8** |  | **-** |
|  | Нанесение продольной разметки и разметки пешеходных переходов | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | Сокращение количества нарушений правил дорожного движения | 31.12.2024 | 3193,1 |  |  | 3193,1 |  | - |
|  | Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Константиновского городского поселения" | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | Сокращение количества нарушений правил дорожного движения | 31.12.2024 | 180,0 |  |  | 180,0 |  |  |
|  | Расходы на разработку проектов организации дорожного движения на территории Константиновского городского поселения | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | Сокращение количества нарушений правил дорожного движения | 31.12.2024 | 448,7 |  |  | 448,7 |  |  |