РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОНСТАНТИНОВСКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2019 г. Константиновск № 1020

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие транспортной системы»

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 14.06.2018 № 395 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского городского поселения, постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 14.06.2018№ 396 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Константиновского городского поселения», Администрация Константиновского городского поселения, **постановляет:**

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие транспортной системы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на сайте Администрации Константиновского городского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Константиновского района А. В. Агаркова.

Глава Администрации

Константиновского городского поселения А.А. Казаков

Согласовано:

Заместитель главы Администрации

Константиновского городского поселения А. В. Агарков

Начальник сектора

экономики и финансов Е. В. Хрипунова

Начальник сектора правового обеспечения,

кадровой политики и муниципальной службы А. Н. Сюсина

Главный специалист сектора правового обеспечения,

кадровой политики и муниципальной службы А. В. Вихрова

Подготовил:

Главный специалист сектора

муниципального хозяйства М. В. Рыковский

Приложение к постановлению

Администрации Константиновского

городского поселения

от 31.12.2019 № 1020

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок  реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) [<2>](#Par1127) | | | | | |
| Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Константиновского городского поселения | Бюджет  Константиновского района | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Подпрограмма 1.**  **«Развитие транспортной инфраструктуры Константиновского городского поселения»»** | Администрация Константиновского городского поселения | X | X | 94702,1 | - | 77410,2 | 17219,9 | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,  отвечающих нормативным требованиям | 31.12.2020 | 13024,3 | **-** |  | 13024,3 |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Расходы на разработку проектно-сметной документации по ремонту, капитальному ремонту внутригородских ,внутрипоселковых автомобильных дорог и пешеходных тротуаров | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,  отвечающих нормативным требованиям | 31.12.2020 | 3867,6 |  |  | 3867,6 |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Реконструкция территориальной автомобильной дороги общего пользования по ул. Комсомольская г. Константиновск Ростовской области | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,  отвечающих нормативным требованиям | 31.12.2020 | 77410,2 |  | 77410,2 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.4. Расходы на проведение строительного (технического) надзора за выполнением работ по строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | Администрация Константиновского городского поселения | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,  отвечающих нормативным требованиям | 31.12.2020 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.5. Расходы на проведение авторского надзора за выполнением работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог | Администрация Константиновского городского поселения | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,  отвечающих нормативным требованиям | 31.12.2020 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
|  | **Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Константиновского городского поселения**» | Администрация Константиновского городского поселения | X | X | 1400,0 | **-** | **-** | 1400,0 | **-** | **-** |
|  | Основное мероприятие 2.1. Нанесение продольной разметки и разметки пешеходных переходов | Сокращение количества нарушений правил дорожного движения | 31.12.2020 | 900,0 | - | - | 900,0 | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2. Установка (замена) дорожных знаков | Сокращение количества нарушений правил дорожного движения | 31.12.2020 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.3. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Константиновского городского поселения" | Администрация Константиновского городского поселения | Сокращение количества нарушений правил дорожного движения | 31.12.2020 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |
|  | **Итого по программе** | | |  | 96102,1 |  | 77410,2 | **18691,9** |  |  |