

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от 14.03.2024 | г. Константиновск | № 78.13/204-П |

**Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Благоустройство территории Константиновского городского поселения» за 2023 год**

Во исполнение п.п. 5.7. постановления Администрации Константиновского городского поселения от 22.10.2018 № 712 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского городского поселения от 14.06.2018 № 395 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского городского поселения» Администрация Константиновского городского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Благоустройство территории Константиновского городского поселения» за 2023 год (утвержденной постановлением от 29.12.2018 № 215 «Об утверждении муниципальной программы Константиновского городского поселения «Благоустройство территории Константиновского городского поселения» на 2019-2030 годы (в редакции постановлений:№71 от 18.02.2019, № 127 от 07.03.2019, №367, от 21.06.2019, № 485 от 19.08.2019, № 568 от 24.09.2019, № 998 от 31.12.2019, 840 от 30.12.2020, №201 от 30.12.2021, 78.13/380-П от 14.02.2023, № 78.13/1794-П от 26.12.2023)), согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Константиновское городское поселение» и размещению на сайте Администрации Константиновского городского поселения.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Константиновского городского поселения Агаркова А.В.

Глава Администрации

Константиновского городского поселения А. А. Казаков

Приложение

к постановлению Администрации Константиновского городского поселения от 14.03.2024 № 78.13/204-П

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Благоустройство территории Константиновского городского поселения» за 2023 год**

Муниципальная программа Константиновского городского поселения «Благоустройство территории Константиновского городского поселения» за 2023 год (утвержденная постановлением от 29.12.2018 № 215 «Об утверждении муниципальной программы Константиновского городского поселения «Благоустройство территории Константиновского городского поселения» на 2019-2030 годы (в редакции постановлений: №71 от 18.02.2019, № 127 от 07.03.2019, №367, от 21.06.2019, № 485 от 19.08.2019, № 568 от 24.09.2019, № 998 от 31.12.2019, 840 от 30.12.2020, №201 от 30.12.2021, 78.13/380-П от 14.02.2023, № 78.13/1794-П от 26.12.2023).

Основной целью программы является комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка, повышение качества жизни населения на территории Константиновского городского поселения.

**1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год**

Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

результат 1 - повышение удовлетворенности населения Константиновского городского поселения улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки и освещенности улиц города;

результат 2 - улучшение финансового обеспечения МКУ «Чистая станица».

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программи/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении**

**контрольных событий муниципальной программы**

Программа включает в себя две подпрограммы: Подпрограмма 1 - «Организация благоустройства территории Константиновского городского поселения» (далее – Подпрограмма 1), Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг)

муниципальных казённых учреждений». В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2023 году выполнены следующие основные мероприятия, в том числе по лимитным обязательствам:

Основное мероприятие 1.1 Содержание зеленых насаждений

Основное мероприятие 1.2 Уличное освещение

Основное мероприятие 1.3 Уличное освещение в рамках Энергосервисного контракта

Основное мероприятие 1.4 Содержание сетей уличного освещения

Основное мероприятие 1.6 Транспортировка и поставка природного газа к «Вечному огню»

Основное мероприятие 1.7 Тральные работы

Основное мероприятие 1.8 Дезинсекционная обработка территории

Основное мероприятие 1.10 Приобретение материальных запасов

Основное мероприятие 1.14 Расходы по благоустройству общественных территорий

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых учреждений»

Основное мероприятие 2.1.Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых учреждений (выплаты персоналу КУ)

Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых учреждений (закупка товаров и услуг для обеспечения муниципальных услуг)

Основное мероприятие 2.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых учреждений (уплата налогов, сборов и иных платежей))

В рамках реализации Подпрограммы 2 в 2023 году выполнены все мероприятия, по лимитным обязательствам.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в таблице 1.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

На реализацию Программы на протяжении всего срока реализации повлияли следующие факторы:

- создание муниципального казенного учреждения (МКУ) «Чистая станица»;

- необходимость корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий муниципальной программы.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнования и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Константиновского городского поселения» в 2023 году было предусмотрено 37 775,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 37 775,8 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации программы – 37 449,2 тыс. рублей, в том числе средств:

местного бюджета – 37 449,2 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями. В рамках реализации Программы объем неисполнения назначений составил 326,6 тыс. руб., за счет экономии.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в таблице 2.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений**

**показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023год**

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено достижение показателей основных мероприятий в натуральном выражении:

1. Содержание зеленых насаждений
2. Уличное освещение
3. Уличное освещение в рамках Энергосервисного контракта
4. Содержание сетей уличного освещения
5. Транспортировка и поставка природного газа к «Вечному огню»
6. Тральные работы
7. Дезинсекционная обработка территории
8. Приобретение материальных запасов
9. Расходы по благоустройству общественных территорий
10. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых учреждений (выплаты персоналу КУ)
11. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых учреждений (закупка товаров и услуг для обеспечения муниципальных услуг)
12. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых учреждений (уплата налогов, сборов и иных платежей))

По итогам 2023 года достигнуто улучшение состояния зелёного фонда города, повышение качества городской среды для создания комфортных и безопасных условий проживания жителей Константиновского городского поселения.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты либо значительно перевыполнены приведены в таблице 3

**Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году**

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы.

Эффективность хода реализации целевых показателей муниципальной программы Эп:

- показателя 1 составляет 0,9;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна 0,9, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом, составляет 0,9, т.к. основные мероприятия выполнены не в полном объеме.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения.

1.Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Константиновского городского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в не полном объеме (таблица 5).

СРм равно 0,9, т.к. общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, составляет 12; количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, составляет 12.

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского городского поселения ССуз равно 0,9.

Эффективность использования средств бюджета Константиновского городского поселения Эис составляет 0,9, бюджетная эффективность реализации программы признается высоким.

Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

- степень достижения целевых показателей – 0,9;

- реализация основных мероприятий – 1;

- бюджетная эффективность – 0,9.

Уровень реализации муниципальной программы, в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо \* 0,5 + СРом \* 0,3 + Эис \* 0,2 =0,9\*0,5 +1\*0,3+0,9 \*0,2=0,93

Соответственно уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высокий.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

В целях дальнейшего выполнения мероприятий, направленных на благоустройство территории Константиновского городского поселения, постановлением Администрации Константиновского городского поселения № 215 от 29.12.2018 года утверждена новая муниципальная программа Константиновского городского поселения «Благоустройство территории Константиновского городского поселения».

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<1>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа  «Благоустройство территории Константиновского городского поселения» | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А.В. | Х | Х | Х | X | Повысилась удовлетворенность населения Константиновского городского поселения уровнем благоустройства территории поселения |  |
| 2 | Подпрограмма 1  «Организация благоустройства территории Константиновского городского поселения» | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А.В. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Повысилась удовлетворенность населения Константиновского городского поселения уровнем благоустройства территории поселения |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.1  Содержание зеленых насаждений | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А.В. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Поддержание санитарных норм и эстетического вида территории Константиновского городского поселения | Улучшилось санитарное  состояния в городе |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.2  Уличное освещение | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А.В. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Освещение улиц для безопасного прохода жителей | Улучшение освещенности улиц города |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.3  Содержание сетей уличного освещения | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А.В. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Содержание сетей уличного освещения в полном объеме. Повышение качества жизни населения на территории Константиновского городского поселения | Уменьшилось количество перебоев в электроснабжении |  |
|  | Основное мероприятие 1.4  Приобретение детских игровых комплексов и спортивных сооружений | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А.В. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение физического состояния подрастающего поколения | Увеличилось число мест отдыха и досуга детей |  |
|  | Основное мероприятие 1.5  Транспортировка и поставка природного газа к «Вечному огню» | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А.В. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сохранение памяти жителей о погибших защитниках города | Традиционное мероприятие в праздники зажигать «Вечный огонь» |  |
|  | Основное мероприятие 1.6  Тральные работы | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А.В. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Поддержание эстетического вида городской акватории вида города | Обеспечено безопасное нахождение населения в общественных местах |  |
|  | Основное мероприятие 1.7  Дезинсекционная обработка территории | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А.В. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Поддержание санитарно-эпидемиологической обстановки | Улучшение санитарного  состояния в городе |  |
|  | ОМ 1.8  Приобретение основных средств | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А.В. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сохранение  памяти убиенных и усопших |  |  |
|  | ОМ 1.9 Приобретение материальных запасов | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А.В. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Поддержание эстетического вида города | Создание условий для благоустройства общественных территорий для отдыха и досуга населения |  |
|  | ОМ 1.10 Разработка проектно-сметной документации | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А.В. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки | Улучшение санитарного  состояния в городе |  |
|  | ОМ 1.11  Расходы на ремонт памятников | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А.В. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сохранение памяти жителей о павших героях |  |  |
|  | ОМ 1.12 Расходы на установку памятников на общественных территориях (Бюджетные инвестиции) памятник Воинам интернационал. | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А.В. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки. | Создание условий для доступного купания граждан в летний период |  |
|  | ОМ 1.13 Расходы по благоустройству общественных территорий | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А.В. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | сокращение количества несанкционированных свалок на территории Константиновского городского поселения. Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния | Улучшение санитарного  состояния в городе |  |
|  | ОМ 1.14 Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А.В. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | сокращение количества несанкционированных свалок на территории Константиновского городского поселения. Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния | Улучшение санитарного  состояния в городе |  |
|  | ОМ 1.15 Расходы по обслуживанию фонтана и автополива в Центральном парке г. Константиновска | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А.В. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | сокращение количества несанкционированных свалок на территории Константиновского городского поселения. Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния | Улучшение санитарного  состояния в городе |  |
|  | **Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых учреждений»** | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков А.В. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Создание условий для благоустройства общественных территорий для отдыха и досуга населения |  |

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия<4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Константиновского городского поселения» | Всего | 37775,8 | 37775,8 | 37449,2 |
| бюджет Константиновского городского поселения | 37775,8 | 37775,8 | 37449,2 |
| безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения , <2> |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - федерального бюджета<2> |  |  |  |
| - областного бюджета<2> |  |  |  |
| - бюджета Константиновского района<2> |  |  |  |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ<2> |  |  |  |
| внебюджетные источники<2> |  | Х |  |
| Подпрограмма 1. «Организация Благоустройства территории Константиновского городского поселения» | Всего | 11564,6 | 11564,6 | 11515,1 |
| бюджет Константиновского городского поселения |  |  |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения, <2> |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - федерального бюджета<2> |  |  |  |
| - областного бюджета<2> |  |  |  |
| - бюджета Константиновского района<2> |  |  |  |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ<2> |  |  |  |
| внебюджетные источники<2> |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1  Содержание зеленых насаждений | Всего: | 321,2 | 321,2 | 298,7 |
| Основное мероприятие 1.2  Уличное освещение | Всего: | 4232,5 | 4232,5 | 4209,3 |
| Основное мероприятие 1.3 Уличное освещение в рамках Энергосервисного контракта | Всего: | 5382,3 | 5382,3 | 5382,3 |
| Основное мероприятие 1.3  Содержание сетей уличного освещения | Всего: | 1071,8 | 1071,8 | 1069,4 |
| Основное мероприятие 1.4  Транспортировка и поставка природного газа к «Вечному огню» | Всего: | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.5  Тральные работы | Всего: | 33,1 | 33,1 | 31,8 |
| Основное мероприятие 1.6  Дезинсекционная обработка территории | Всего: | 175,9 | 175,9 | 179,9 |
| Основное мероприятие 1.9  Приобретение материальных запасов | Всего: | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.9 Расходы по благоустройству общественных территорий | Всего | 347,8 | 347,8 | 347,7 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых учреждений» на 2020-2030 годы | Всего: | 26 211,0 | 26 211,0 | 25 934,1 |
| бюджет Константиновского городского поселения | 26 211,0 | 26 211,0 | 25 934,1 |
| безвозмездные поступления в бюджет Константиновского городского поселения, <2> |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - федерального бюджета<2> |  |  |  |
| - областного бюджета<2> |  |  |  |
| - бюджета Константиновского района<2> |  |  |  |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ<2> |  |  |  |
| внебюджетные источники<2> |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.1.  Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых учреждений (выплаты персоналу КУ) | Всего: | 18 109,7 | 18 109,7 | 18 091,9 |
| Основное  мероприятие 2.2.  Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых учреждений (закупка товаров и услуг для обеспечения муниципальных услуг) | Всего: | 7983,2 | 7983,2 | 7724,1 |
| Основное  мероприятие 2.3.  Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых учреждений (уплата налогов, сборов и иных платежей)) | Всего: | 118,3 | 118,3 | 118,1 |

Таблица 3

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Константиновского городского поселения» | | | | | | |
| 1 | Содержание зеленых насаждений | тыс.м2 | 360 | 360 | 360 |  |
| 2 | Уличное освещение | тыс.кВт | 802,1 | 802,1 | 802,1 |  |
| 3 | Уличное освещение в рамках Энергосервисного контракта | км |  |
| 4 | Содержание сетей уличного освещения | шт. | 49,26 | 49,26 | 49,26 |  |
| 5 | Транспортировка и поставка природного газа к «Вечному огню» | куб.м. | 3,7 | 3,7 | 3,7 |  |
| 6 | Тральные работы | раз | 1 | 1 | 1 |  |
| 7 | Дезинсекционная обработка территории | га | 29 | 29 | 29 |  |
| 8 | Приобретение материальных запасов | шт. |  |  |  |  |
| 9 | Расходы по благоустройству общественных территорий | шт. | 18 | 18 | 18 |  |

Таблица 4

Информация

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского городского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского городского поселения, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  |  |  |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | 12 | 12 | Х |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | Х | Х | Х |
| - иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | Х | Х | Х |